ANÁLISE DE REQUISITOS

Integração Stone → Tasy
Hospital Pequeno Cotolengo

Documento de apoio para elaboração da Análise de Requisitos formal
Cliente: Pequeno Cotolengo  |  Fornecedor: GHR Tech  |  Agosto/2026

# 1. Objetivo do projeto (visão simplificada)

Eliminar o trabalho manual de conciliação das vendas das maquininhas Stone (cartão e PIX), automatizando a coleta dos extratos e a inserção das transações no sistema Tasy, com rastreabilidade, controle de erros e acompanhamento por portal.

Em uma frase:

O que antes era baixar arquivo na Stone, digitar/conferir no Tasy e validar na mão passa a ser um fluxo automático diário: Stone → integração → Tasy, com painel de acompanhamento.

# 2. Escopo funcional

Extração automática de transações de cartão (crédito/débito/pré-pago) da API Stone.

Recebimento de extratos PIX via solicitação + webhook oficial da Stone.

Inserção no Tasy seguindo a regra de negócio do hospital (Caixa → Dia → Transação).

Cadastro de maquininhas por setor/caixa (ex.: Cantina, Roupas, Mix, Telemarketing).

Portal de controle: login, integrações, erros, filas, reprocessamento e monitoramento.

Idempotência (não duplicar a mesma venda) e retry automático em falhas temporárias.

Fora de escopo imediato (pode ser tratado em fase 2):

Substituição total de outras conciliações não-Stone.

Alterações profundas de parametrização financeira no Tasy sem alinhamento do hospital.

# 3. Situação atual — fluxo manual (como o cliente fazia)

Antes da integração, o processo de conciliação dependia de pessoas e de várias etapas repetitivas. O fluxo típico era:

## 3.1 Passo a passo manual

Acessar o portal/site de conciliação da Stone com login institucional.

Selecionar a data de movimento (em geral o dia anterior — D-1) e o estabelecimento/maquininha.

Baixar o arquivo de extrato (Excel/CSV/XML conforme a tela disponível).

Abrir o arquivo e conferir valores, bandeiras, tipos (crédito/débito/PIX) e terminais.

Acessar o Tasy (módulo financeiro / tesouraria / cartões).

Localizar o caixa do setor correspondente à maquininha (Cantina, Roupas, Mix, etc.).

Abrir ou criar o movimento do dia (caixa diário).

Lançar manualmente cada transação (ou em lote, quando possível) com valor, bandeira, autorização, parcelas e observações.

Validar totais do arquivo Stone x totais lançados no Tasy (somatório, divergências, estornos).

Corrigir erros de digitação, maquininha errada, caixa errado ou lançamento duplicado.

Arquivar/guardar o Excel baixado para auditoria e eventual reconsulta.

Repetir o processo para outros setores/maquininhas e, quando aplicável, para PIX em fluxo separado.

## 3.2 Diagrama do fluxo manual

Usuário → Portal Stone → Download Excel → Conferência manual → Login Tasy → Seleção de caixa/setor → Digitação das vendas → Validação de totais → Correções → Arquivo guardado

[1] Baixar extrato Stone (Excel)
        ↓
[2] Conferir linhas / valores / maquininha
        ↓
[3] Abrir Tasy e escolher caixa do setor
        ↓
[4] Lançar cartões (e PIX, se manual)
        ↓
[5] Validar totais e corrigir divergências
        ↓
[6] Encerrar conciliação do dia

## 3.3 Dores e riscos do processo manual

| Dor / risco | Impacto |
| --- | --- |
| Tempo operacional alto | Equipe gasta horas por dia/semana em download e digitação |
| Erro humano | Valor, bandeira, caixa ou serial incorretos |
| Atraso na conciliação | Fechamento financeiro depende da disponibilidade da pessoa |
| Retrabalho | Divergência só aparece na validação final |
| Baixa rastreabilidade | Difícil saber o que já foi lançado e o que falhou |
| Dependência de arquivo | Excel local pode se perder ou ficar desatualizado |
| PIX separado | Fluxo diferente do cartão aumenta complexidade |

# 4. Situação proposta — o que o projeto entrega

A solução automatiza a ponta a ponta: coleta na Stone, transporte seguro por fila, aplicação das regras de negócio e gravação no Tasy, com portal para acompanhar e reprocessar.

## 4.1 Objetivo técnico simplificado

Substituir download + digitação por integração via API/Webhook Stone.

Garantir que cada venda (id Stone) entre uma única vez no Tasy.

Separar cartão e PIX em fluxos próprios, sem misturar regras.

Dar visibilidade ao hospital (portal) sem depender de planilha.

## 4.2 Componentes da solução

| Componente | Função |
| --- | --- |
| stone-extracao | Busca extratos na Stone (cartão) e recebe webhook PIX; publica na fila |
| RabbitMQ | Fila de mensagens entre extração e inserção (com retry/DLQ) |
| tasy-insercao | Aplica regras e insere no Oracle Tasy; grava status no Postgres |
| Postgres (staging) | Cadastros (maquininhas/caixas), status e auditoria da integração |
| portal-controle | Tela web para login, acompanhar integrações, erros, filas e cadastros |

## 4.3 Fluxo automatizado — Cartão (rotina diária D-1)

No horário agendado (ex.: madrugada/manhã), o serviço solicita o extrato do dia anterior na API Stone.

O arquivo/retorno é parseado e cada transação vira uma mensagem na fila de cartão.

O consumer lê a mensagem, identifica a maquininha → caixa/setor e a bandeira/tipo no mapeamento.

Insere no Tasy na sequência Caixa → Dia → Transação (espelhando a regra já usada no hospital).

Atualiza status no staging (integrado, erro, sem tesouraria, etc.).

Em falha temporária, reenvia automaticamente (retry); se esgotar, preserva na DLQ para análise.

O usuário acompanha no portal (totais, erros, reprocessamento) sem reabrir Excel.

Stone API (cartão D-1) → stone-extracao → Fila cartão → tasy-insercao → Tasy + Portal

## 4.4 Fluxo automatizado — PIX

O serviço solicita o extrato PIX da data desejada na API Stone (após a janela permitida pela Stone).

A Stone processa e notifica o webhook HTTPS público do hospital com o link do arquivo.

A integração baixa o CSV, parseia e publica na fila de PIX.

O consumer aplica as regras (PIX tratado conforme regra de débito no Tasy) e grava o movimento.

Status e erros ficam disponíveis no mesmo portal de controle.

Stone (request PIX) → Webhook HTTPS → stone-extracao → Fila PIX → tasy-insercao → Tasy + Portal

## 4.5 Diagrama do fluxo novo (visão única)

ANTES (manual)
  Pessoa → Excel Stone → Digitação Tasy → Validação manual

DEPOIS (automatizado)
  Stone (API/Webhook)
        ↓
  Extração (stone-extracao)
        ↓
  Fila RabbitMQ (cartão / PIX)
        ↓
  Inserção (tasy-insercao) → Oracle Tasy
        ↓
  Portal de controle (acompanhamento / erros / reprocessar)

# 5. Comparativo: antes x depois

| Aspecto | Antes (manual) | Depois (projeto) |
| --- | --- | --- |
| Origem dos dados | Download Excel no site Stone | API Stone + webhook PIX |
| Lançamento no Tasy | Digitação / importação manual | Inserção automática via integração |
| Frequência | Quando a pessoa executa | Rotina diária (D-1) + sob demanda |
| Validação | Conferência linha a linha | Status por transação + painel de erros |
| Duplicidade | Risco de lançar 2x | Idempotência por id Stone |
| Falhas | Retrabalho humano | Retry automático + DLQ + reprocessar no portal |
| Maquininha × setor | Conhecimento da equipe | Cadastro maquininha → caixa no staging |
| PIX | Fluxo à parte / manual | Webhook oficial integrado à fila PIX |
| Auditoria | Arquivos Excel locais | Histórico no staging + logs + portal |
| Acesso da equipe | Várias ferramentas | Portal único de controle |

# 6. Benefícios esperados

Redução drástica do tempo operacional de conciliação.

Menos erro de digitação e de caixa/setor incorreto.

Fechamento mais previsível (rotina D-1 automática).

Visibilidade em tempo quase real do que integrou / falhou.

Base para auditoria e suporte (status, observação, reprocessamento).

Padronização cartão e PIX sob o mesmo modelo operacional.

# 7. Requisitos de alto nível (para a analista detalhar)

## 7.1 Requisitos funcionais

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF01 | Extrair conciliação de cartão da Stone para uma data (manual ou D-1). |
| RF02 | Agendar execução diária automática do cartão D-1. |
| RF03 | Solicitar extrato PIX e receber notificação via webhook HTTPS. |
| RF04 | Publicar transações em filas distintas (cartão e PIX). |
| RF05 | Inserir no Tasy respeitando Caixa → Dia → Transação. |
| RF06 | Mapear serial da maquininha para caixa/setor e transação financeira. |
| RF07 | Mapear bandeira/tipo Stone para códigos de cartão do Tasy. |
| RF08 | Garantir idempotência por identificador Stone (não duplicar). |
| RF09 | Tratar falhas com retry e fila de dead-letter (DLQ). |
| RF10 | Disponibilizar portal com login, listagem, filtros, erros e reprocessamento. |
| RF11 | Permitir cadastro/consulta de maquininhas e acompanhamento de filas. |
| RF12 | Tratar cenário de maquininha sem cadastro (ex.: inserção parcial / status específico). |

## 7.2 Requisitos não funcionais

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF01 | Disponibilidade dos serviços em VM Windows do hospital (início automático). |
| RNF02 | Webhook PIX acessível pela internet em HTTPS (DNS + certificado + proxy). |
| RNF03 | Segurança de credenciais via variáveis de ambiente (.env), sem commit de segredos. |
| RNF04 | Logs e status auditáveis por transação. |
| RNF05 | Separação clara entre ambientes/homologação e produção. |
| RNF06 | Performance adequada ao volume diário de maquininhas do hospital. |

## 7.3 Dependências / premissas

Credenciais Stone (token cliente) e merchant IDs (StoneCode cartão / CNPJ PIX).

Acesso Oracle Tasy (homolog/produção) e Postgres de staging.

Cadastro das maquininhas com serial × caixa × código de transação financeira.

Infraestrutura de rede: RabbitMQ, serviços Windows, e para PIX HTTPS público.

Alinhamento dos códigos de bandeira/cartão no Tasy com o mapeamento da integração.

# 8. Atores e responsabilidades

| Ator | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Tesouraria / Financeiro | Acompanhar portal, tratar erros de negócio, validar fechamento |
| TI Hospital | VM, DNS/HTTPS, firewall, proxy do subdomínio, Postgres/Rabbit |
| GHR Tech | Desenvolvimento, deploy, suporte à homologação e ajustes de regra |
| Stone | API de conciliação, webhook PIX e disponibilidade dos extratos |

# 9. Critérios de aceite sugeridos

Cartão D-1 integrado automaticamente sem digitação manual no Tasy.

Transação reprocessada não gera duplicidade no Tasy.

Erros aparecem no portal com motivo compreensível para a operação.

Maquininhas da lista do hospital direcionam para o caixa/setor correto.

PIX: após HTTPS público, webhook registrado e extrato processado até o Tasy.

Serviços sobem sozinhos após reinício da VM.

# 10. Próximos passos para a analista

Detalhar casos de uso (UC) a partir dos RF01–RF12.

Validar com o cliente o fluxo manual descrito na seção 3 (ajustar se houver variação local).

Levantar volume médio diário de transações e setores críticos.

Confirmar regras de PIX, pré-pago, parcelado e estorno com o financeiro.

Incluir requisitos de infraestrutura (DNS stone.pequenocotolengo.org.br + HTTPS).

Definir matriz de responsabilidades RACI e cronograma de homologação.

Este documento é um insumo técnico-funcional para a analista formalizar a Análise de Requisitos no padrão interno do hospital/GHR. Pode ser expandido com wireframes do portal, dicionário de dados e diagramas BPMN/UML conforme o template oficial.